Procedurálne generovanie úloh s alternatívnymi riešeniami v počítačových hrách

Plán

| Časové okno | Úloha | Splnené |
| --- | --- | --- |
| Február - marec | Nájsť vhodné články a naštudovať si ich | ✔ |
| 1.– 5. 4. | Spraviť záver s článkov, vybrať metódu, ktorú použijem | ✔ |
| 6.-12.4. | Vybrať a rozchodiť plánovač na mojom počítači | ✔ |
| 13.-19.4. | Vytvoriť testovaciu doménu, vyskúšať si hľadať plány | ✔* |
| 15.5. | Prezentácia, projektový seminár (1) |  |
| 18.5. – august | Experimentovať z možnosťami hľadania dostatočne odlišných plánov, bližšie si naštudovať genetické algoritmy |  |
| September-október | Implementácia genetického algoritmu na generovanie úloh |  |
| November - január | Implementácia testovacej hry |  |
| Február - marec | Vyhodnotenie implementovanej metódy používateľmi |  |
| Apríl - máj | Napísať prácu + odovzdanie |  |

* - oneskorenie, plán bol posunutý